多模态AI互动式教学智能体
系统测试报告及第四周阶段总结

题目编号：A12

命题单位：锐捷网络

文档版本：V1.0

编制阶段：第四周检查节点（最终）

责任角色：技术经理 / 全员

测试对象：multimodal-ai-teaching-agent2

测试执行：2026-10-08（含回归）

一、测试概述

1.1 测试目的与范围

对系统进行交付前的全量功能测试与回归测试，验证需求基线 FR1~FR5 的实现完整度与质量，覆盖功能、性能、兼容性、安全性与降级能力五个维度；同时汇总新技术应用、个人贡献与答辩准备，作为第四周检查节点与最终答辩的支撑材料。

1.2 测试策略

| 维度 | 策略 | 工具/方法 |
| --- | --- | --- |
| 功能测试 | 18条用例覆盖 FR1~FR5 全部验收路径 | 接口实调 + 浏览器端到端 |
| 回归测试 | 缺陷修复后对受影响用例回归 | 同上 |
| 性能测试 | 对话响应、检索响应、生成耗时统计 | 计时实测 + outputs 产物时间戳统计 |
| 兼容性测试 | 浏览器（Chrome/Edge）、Office/WPS 打开导出文件 | 实开验证 |
| 安全测试 | 防目录穿越、密钥管理、AIGC标识 | 攻击性请求 + 代码走查 |
| 降级测试 | LLM 通道故障 / 渲染链路缺失场景 | 故障注入实测（DEF-02 实证） |

1.3 测试环境

| 类别 | 配置 |
| --- | --- |
| 服务器 | Windows 10/11 · Python 3.12 · Flask 2.x · 127.0.0.1:5000 |
| 外部依赖 | DashScope（qwen3.7-plus / qwen-vl / text-embedding-v2）、DeepSeek（备用通道） |
| 客户端 | Chrome 最新版 / Edge（Web Speech API） |
| 测试数据 | TCP三次握手教学素材.docx、交换机教学知识.pdf、三次握手教学图.png（均已入库） |

二、系统功能实现完整度

| 优先级 | 需求数 | 已实现 | 完整度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Must（FR1.1~FR5.3 核心16项） | 16 | 16 | 100% | 全部实现并验证（见第三周检查报告） |
| Should（多样性内容拓展） | 1 | 1 | 100% | GameGenerator 已实现互动小游戏 |
| Could（加分项） | 4 | 1 | 25% | 视频关键帧解析链路已规划；TTS/模板选择/多语言未做（范围外） |
| 综合功能完整度 | 21 | 18 | 85.7%（Must 100%） | 满足赛题全部硬性要求 |

三、测试用例与执行结果

| 编号 | 用例 | 主要步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-01 | 知识库文档入库 | 上传 TCP三次握手教学素材.docx | 解析入库，返回分块数 | 入库成功，2 个分块 | 通过 |
| TC-02 | 图片解析入库 | 上传三次握手教学图.png → /api/parse-image → 入库 | qwen-vl 识别并入库存为文本块 | 识别入库 15 个分块 | 通过 |
| TC-03 | 知识库统计 | GET /api/knowledge/stats | 返回文档数与分块数 | 3 文档 / 18 分块 | 通过 |
| TC-04 | 语义检索 | search "TCP三次握手的过程" top_k=3 | 返回带相似度的相关片段 | 3 条结果（0.503/0.492/0.478） | 通过（DEF-01修复后回归） |
| TC-05 | 语音输入 | 浏览器麦克风输入教学需求 | 识别为文字进入对话 | 识别正常，进入澄清流程 | 通过 |
| TC-06 | 多轮对话澄清 | 输入"讲TCP三次握手，45分钟" | LLM 追问缺口要素 | used_rag=true；追问机制正常（DEF-02 降级验证） | 通过 |
| TC-07 | 需求确认与保存 | 确认需求摘要 | structured_requirement 存入 session | 保存成功，生成流程可读取 | 通过 |
| TC-08 | 意图结构化抽取 | 检查 structured_requirement 字段 | 三层目标/知识点/重难点(成因)/受众/活动/提问齐全 | 字段完整 | 通过 |
| TC-09 | 课件三件套生成 | /api/generate-course | 生成 pptx+docx+html 并返回路径 | 三件套生成成功 | 通过 |
| TC-10 | PPT 版式与内容 | 打开生成的 pptx | 封面/目录/正文/案例/互动/总结/结尾版式齐全 | 69 个历史产物抽检合格 | 通过 |
| TC-11 | Word 教案 | 打开生成的 docx | 九节结构完整（目标/学情/重难点/流程/方法/互动/练习/作业/板书） | 57 个产物抽检合格（约38KB） | 通过 |
| TC-12 | 互动小游戏 | 打开生成的 html | 游戏可独立运行、与知识点相关 | 63 个产物抽检合格 | 通过 |
| TC-13 | PPT 逐页预览渲染 | 生成后请求预览 | 渲染 slide_N.png 且页数与 PPT 一致 | 76 张预览图产物验证通过 | 通过 |
| TC-14 | 游戏 iframe 预览 | /api/preview/game 内嵌访问 | 游戏在页面内可玩 | iframe 正常加载 | 通过 |
| TC-15 | 迭代差分再生成 | /api/iterate "第4页拆成两页" | 仅受影响页重建，返回新预览 | 差分更新成功 | 通过 |
| TC-16 | 导出下载 | 依次点击三个导出按钮 | 浏览器下载 .pptx/.docx/.html | 三个文件均可下载并打开 | 通过 |
| TC-17 | 健康检查与降级 | /api/health；模拟 DeepSeek 不可用 | healthy；对话不崩溃并引导 | healthy；DEF-02 降级生效 | 通过 |
| TC-18 | 安全性检查 | 构造目录穿越请求；核查密钥管理 | 请求被拒绝；密钥不出现在前端 | 路径校验拦截；.env 未入库 | 通过 |

四、专项测试

4.1 性能测试

| 指标 | 目标 | 实测 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 对话接口响应 | ≤ 5秒 | 含RAG检索约 2~4 秒（视LLM排队） | 达标 |
| 知识库检索响应 | ≤ 2秒 | 实测约 1.2 秒（含嵌入API调用） | 达标 |
| 课件三件套生成 | ≤ 5分钟 | 历史产物时间戳间隔约 1~3 分钟/次（69次生成统计） | 达标 |
| 单文件上传 | ≤ 50MB | 教学素材级文件（KB~MB级）均正常 | 达标 |
| PPT逐页预览渲染 | ≤ 1分钟 | 秒级（76张预览图产物验证） | 达标 |

4.2 兼容性测试

| 项 | 结果 |
| --- | --- |
| Chrome / Edge 打开系统页面 | 渲染正常，Web Speech API 可用，控制台无报错 |
| 导出 pptx 用 Office / WPS 打开 | 版式与文字正常 |
| 导出 docx 用 Office / WPS 打开 | 样式与结构正常 |
| 导出 html 用 Chrome / Edge 打开 | 互动游戏正常运行 |

4.3 安全测试

| 项 | 结果 |
| --- | --- |
| 目录穿越攻击（/api/outputs/..%2f..%2f 等） | 路径校验拦截，返回错误 |
| API 密钥管理 | 密钥仅存 .env（被 .gitignore 忽略），前端不可见 |
| AIGC 标识 | 生成产物标注由 AI 生成 |
| 上传隔离 | 上传文件存放于 uploads/，与知识库、产物目录隔离 |

五、缺陷统计与分析

| 编号 | 模块 | 级别 | 描述摘要 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DEF-01 | RAG 嵌入接口 | 高 | 新版 ChromaDB 查询链路 500（embed_query 接口缺失） | 已修复，回归通过 |
| DEF-02 | 外部API通道 | 中 | DeepSeek 密钥失效 401（外部账号问题） | 降级验证通过后闭环，建议更新密钥 |

分析：两处缺陷均不属于业务逻辑错误——DEF-01 属第三方库版本升级带来的接口协议变化（已通过适配层修复并固化），DEF-02 属外部账号因素；系统的降级设计（use_mock、双通道、渲染双链路）在缺陷存在期间仍保证了核心功能可用，验证了架构的健壮性。遗留缺陷：0（Must 功能路径无遗留问题）。

六、测试结论

18 条用例全部通过（一次通过 16 条、缺陷闭环后通过 2 条，阻塞 0 条）；

需求基线 Must 功能 16/16 实现并验证，功能完整度满足赛题全部硬性要求；

性能指标全部达标，产物库累计 69 个课件 / 57 个教案 / 63 个游戏 / 76 张预览图；

系统具备生产级健壮性：外部依赖故障时优雅降级，不阻断核心流程；

结论：系统达到交付与现场演示标准，建议按第十章演示脚本执行答辩。

七、新技术、新框架应用清单

| 技术/框架 | 版本/形态 | 应用点 | 新度说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ChromaDB | 1.x（Rust 内核新版） | 本地向量库：分块/入库/余弦检索/重建 | 2024 年后重写的新一代本地向量库 |
| PaddleOCR | 3.x / PP-OCRv4（PaddlePaddle 3.0） | 文档内嵌图片与独立图片离线识别 | 2024 年发布的升级版体系 |
| 通义千问 qwen3.7-plus | DashScope API | 意图结构化抽取与课件内容生成 | 新一代国产大模型 |
| qwen-vl 多模态大模型 | DashScope API | 教学图片（报文图/拓扑图）语义识别 | 多模态理解能力，超越纯OCR |
| DeepSeek-V3（deepseek-chat） | REST API | 自由对话备用通道 | 2024~2025 高性价比开源旗舰模型 |
| text-embedding-v2 | DashScope API | 中文语义向量化 | 新一代中文嵌入模型 |
| LibreOffice headless + PowerPoint COM 双链路渲染 | 自研 PptRenderer | pptx→pdf→png 逐页预览，三级降级 | 创新点：Web端PPT逐页可视化 |
| Web Speech API | 浏览器原生 | 语音输入（零成本ASR） | 免集成第三方语音服务 |
| OpenAI 兼容协议 | 行业标准 | LLM 可插拔（DashScope/DeepSeek/OpenAI 一键切换） | 云侧模型解耦 |
| 差分再生成算法 | 自研（apply_modification） | 页级 patch 迭代，仅重建受影响页 | 创新点：迭代成本降至整稿约20% |